Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/290/05

Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2005r.

Plan nakładów na zadania  inwestycyjne na 2006r.

| LpLp | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Rok rozp. zakoń. | Wartość całego zadania | Środki wyk. do 31.12. 2005 r. | Nakłady planowane na 2006 r. | Środki z budżetu gminy | Inne źródła | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kredyt | Dotacje, fundusze celowe | Inne źródła |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01008 | Melioracje | Odwodnienie wsi Lipowa – dokumentacja+ wyk+ nadzór | 2004/ 2006 | 213.420 | 13.420 | 200.000 | 200.000 | - | - | - | Pozwolenie wygasa w 2006r |
| 2. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Polana | Dokumentacja + wyk + nadzór | 2005 / 2006 | 95.000 | 15.000 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - |
| 3. | 010 | 01010 | Dokończenie wodociągowania Gm. Grodków Etap II | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rogów – dok +wyk + nadzór | 2003/ 2006 | 249.620 | 129.620 | 120.000 | 120.000 | - | - | - | - |
| 4. | 600 | 60016 | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych we wsi Wierzbnik | Wierzbnik – dokumentacja +wyk+nadzór | 2005/ 2006 | 525.000 | 25.000 | 500.000 | 250.000 | - | 250.000 | - | - |
| 5. | 600 | 60016 | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych we wsi Kolnica | Kolnica- dok + wyk + nadzór | 2006/ 2007 | 430.000 | - | 30.000 | 30.000 | - | - | - | - |
| 6. | 600 | 60016 | Drogi dojazdowe do gruntów rolnych we wsi Gnojna | Gnojna – dok + wyk + nadzór | 2006/ 2007 | 540.000 | - | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gruntowych z kanalizacją deszczową na Osiedlu Mieszkaniowym Kwiatowa w Grodkowie, etap II | ul. Makowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2006 | 431.063 | 8.000 | 430.063 | 317.912,25 | - | 1.801.502,75 | - | EFRR-1.595.561,25 Budżet państwa 213.141,50 zł |
|  |  |  |  | ul. Wrzosowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2006 | 118.513 |  | 117.513 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ul. Konwaliowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2006 | 244.085 |  | 243.085 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ul. Lawendowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2006 | 971.219 |  | 969.219 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ul. Liliowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2006 | 124.181 |  | 123.181 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ul. Tulipanowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2006 | 121.679 |  | 120.679 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ul. Jaśminowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2006 | 116.675 |  | 115.675 |  |  |  |  |  |
| RAZEM DROGI OSIEDLE KWIATOWA w Grodkowie Etap II | 2005/ 2006 | 2.127.415 | 8.000 | 2.119.415 | 317.912,25 | - | 1.801.502,75 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 600 | 60016 | Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Kościuszki – Żeromskiego w Grodkowie | Drogi osiedlowe z kanalizacją deszczową- dok +wyk+ nadzór | 2006/ 2009 | 801.861 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi z kanalizacja deszczową ul. Żeromskiego, Polna, Miodowa | - dok+ wyk +nadzór | 2006/ 2009 | 950.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - |
| 10 | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków, wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Grodków | Plany: 1.miasto Grodków 2. wsie: Tarnów Grodkowski, Gola Grodkowska. Lubcz, Polana, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Jeszkotle, Starowice Dolne, Gnojna | 2005/ 2006 | 309.554 | 120.000 | 189.554 | 189.554 | - | - | - | - |
| 11 | 750 | 75023 | Projekt e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny | dokumentacja + wykonanie + nadzór | 2004/ 2006 | 301.314 | 2.338 | 74.250 1.257 | 74.250 1.257 | - | - | - | Kwota 222.750 stanowi udzieloną z rozchodów pożyczkę Liderowi, która zostanie zwrócona do budżetu gminy po rozliczeniu zadania przez Lidera |
| 12 | 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie | dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2006 | 1.574.000 | - | 1.574.000 | 236.100 | - | 1.337.900 | - | Dotacja z Funduszy Norweskich |
| 13 | 801 | 80101 | Remont PSP Nr 3 w Grodkowie | Dok+ wyk + nadzór | 2005 2008 | 1.576.000 | 50.000 | 26.000 | 26.000 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 851 | 85195 | Zmiana sposobu użytkowania części obiektu na gabinet lekarski w Kolnicy – reaktywacji gabinetu lekarskiego | Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005 / 2006 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - |
| 15 | 900 | 90011 90095 | Rekultywacja i modernizacja wysypiska śmieci w Przylesiu Dolnym | Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2006 | 1.000.000 | 192.300 | 807.700 | 37.540 | 646.160 | 124.000 | - | 646.160 – pożyczka z WFOŚiGW 124.000 – środki GFOŚiGW |
| 16 | 900 | 90095 | Cmentarz Jędrzejów | Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 1998/ 2007 | 1.000.000 | 599.353 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - |
| 17 | 900 | 90095 | Ogrodzenie działki nr 186 z wyrównaniem terenu w Grodkowie | dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2004/ 2006 | 291.746 | 11.746 | 280.000 | 280.000 | - | - | - | - |
| 18 | 900 | 90095 | Program Ochrony Wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy | Kontrakt Nr 1: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodkowska. Lubcz, Polana, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Lipowa, Przylesie Dolne i Wierzbnik. Kontrakt Nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Jeszkotle i Starowice Dolne | 2003/ 2010 | 39.031.499 | 212.855 | 114.928 | 114.928 | - | - | - | - |
| 19 | 900 | 90095 | Remont Ratusza i otoczenia | dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005/ 2008 | 3.570.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |
| 20 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warszawska w Grodkowie | dokumentacja | 2006 | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 900 | 90095 | Budowa szaletów na targowisku miejskim w Grodkowie | Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór | 2005 / 2006 | 107.320 | 7.320 | 100.000 | 100.000 | - | - | - | - |
| 22 | 921 | 92109 | Remont świetlicy we wsi Lubcz | Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór + promocja projektu | 2005/ 2006 | 144.107 | 2.500 | 141.607 | 141.607 | - | - | - | -- |
| 23 | 921 | 92109 | Remont świetlicy we wsi Kobiela | Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór + promocja projektu | 2005/ 2006 | 116.339 | 2.500 | 113.839 | 113.839 | - | - | - | -- |
| OGÓŁEM | 55.014.195 | 1.431.952 | 6.802.550 | 2.642.987,25 | 646.160 | 3.513.402,75 | - | - |

Planowane do realizacji projekty z wykorzystaniem funduszy strukturalnych

I. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiolalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane Obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich

pozycja 7 – projekt „Przebudowa dróg gruntowych z kanalizacją deszczową – Osiedle Mieszkaniowe Kwiatowa w Grodkowie, etap II”

| Harmonogram finansowania | 2005 | 2006 | Razem | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 800,00 | 317 912,25 | 318 712,25 | 10% |
| Budżet Państwa | 1.200,00 | 211 941,50 | 213 141,50 | 15% |
| Dotacja z EFOR | 6.000,00 | 1 589 561,25 | 1 595 561,25 | 75% |
| Razem | 8 000,00 | 2 119 415,00 | 2 127 415,00 | 100% |

II. Planowane finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Pozycja 12 – projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie”.

| Harmonogram finansowania projektu | 2006 | Ogółem | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 236.100,00 | 236.100,00 | 15% |
| Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finansowego | 1.337.900,00 | 1.337.900,00 | 85% |
| Razem | 1.574.000,00 | 1.574.000,00 | 100% |

III. Planowane finansowanie z Funduszu Spójności

Pozycja 18 – Projekt „Program Ochrony Wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”

| Harmonogram finansowania projektu | Razem finansowanie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy – gmina miejsko – wiejska Grodków | 36.969.716 | 12.083.138 | 13.190.339 | 11.696.239 | - |
| Kredyt inwestycyjny | 5.578.900 | 1.837.900 | 1.991.200 | 1.749.800 |  |
| Dotacja z FS | 30.484.000 | 10.042.400 | 10.880.400 | 9.561.200 | 6.096.800 |
| Środki własne | 906.816 | 202.838 | 318.739 | 385.239 |  |
| Kredyt pomostowy | 6.096.800 |  |  | 6.096.800 |  |

IV. Planowane finansowanie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego:

Pozycja 22 – Projekt „Remont świetlicy we wsi  Lubcz”.

| Harmonogram finansowania | Ogółem | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Remont świetlicy Lubcz | 144.107 | 2.500 | 141.607 |
| Środki własne - nakłady | 144.107 | 2.500 | 141.607 |
| Po wykonaniu i rozliczeniu zadania, refundacja z EFOiGR – sekcja orientacji | 80% kosztów kwalifikowanych | 80% kosztów kwalifikowanych | 80% kosztów kwalifikowanych |

V. Planowane finansowanie z Europejskiego Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych – sekcja orientacji; w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”; Działanie 2.3. Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego:

Pozycja 23 – Projekt „Remont świetlicy we wsi Kobiela”.

| Harmonogram finansowania | Ogółem | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Remont świetlicy Kobiela | 116.339 | 2.500 | 113.839 |
| Środki własne - nakłady | 116.339 | 2.500 | 113.839 |
| Po wykonaniu i rozliczeniu zadania, refundacja z EFOiGR – sekcja orientacji | 80% kosztów kwalifikowanych | 80% kosztów kwalifikowanych | 80% kosztów kwalifikowanych |

VI. Planowane finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiolalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006, Priorytet I Działanie 5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

pozycja 11 – projekt „eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny” , Liderem Projektu-  Województwo Opolskie , Partnerem – Gmina Grodków

| Harmonogram finansowania | 2004 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacja na koszty niekwalifikowane- środki własne gminy | 814 | 1.257 | 1.257 | 3.355 |
| Dotacja w wysokości 25%kosztów kwalifikowanych- środki własne gminy | 240 | 0 | 74.250 | 74.490 |
| Razem dotacje dla lidera projektu- udział własny | 1.081 | 1.257 | 75.507 | 77.845 |
| Pożyczka w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych – zwrócona gminie po uzyskaniu przez Lidera refundacji wydatków ze środków UE | 719 ( w całości pokrywa Lider) | 0 | 222.750 | 223.469 |
| Razem | 1.800 | 1.257 | 298.257 | 301.314 |